DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Budgetly

Aplikacja webowa do zarządzania budżetem osobistym

| Metadane | Wartość |
| --- | --- |
| Przedmiot | Programowanie aplikacji internetowych |
| Projekt | Budgetly - wieloużytkownikowy dziennik wydatków |
| Autorzy | Karol Ścisłowski, 177306, Informatyka Online, K38; Jakub Grygiel, 174556, Informatyka Online, K38 |
| Data dokumentu | 30.05.2026 |
| Wersja | 1.0 |
| Zakres | Dokumentacja wstępna, specyfikacja, harmonogram, architektura, implementacja, testowanie i plan demonstracji |

Cel dokumentu: Dokument został przygotowany tak, aby pokrywal kryteria oceniania z pliku 'Programowanie aplikacji internetowych - plan przedmiotu oraz zasady zaliczenia przedmiotu.pdf'. Kolejnosc rozdzialow odpowiada głównym grupom punktowym z kryteriów.

# 1. Dokumentacja wstępna

## 1.1 Koncepcja projektu

Budgetly to wieloużytkownikowa aplikacja webowa do ewidencji finansów osobistych. System pozwala rejestrować przychody i wydatki, kategoryzować transakcje, ustawiać budżety miesięczne, automatyzować wydatki cykliczne, porównywać miesiące oraz eksportować dane do pliku CSV. Dane każdego użytkownika są odseparowane kontem Supabase Auth i politykami Row Level Security w bazie PostgreSQL.

## 1.2 Mierzalne cele systemu

| Cel | Miernik sukcesu | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Szybka rejestracja operacji finansowej | Dodanie poprawnej transakcji przez zalogowanego użytkownika w czasie do 30 sekund. | Najczestsza czynnosc musi byc szybka, aby użytkownik regularnie uzupelnial dane. |
| Bieżący wglad w sytuację finansowa | Uzyskanie salda, sumy przychodów i wydatków wybranego miesiąca na panelu w czasie do 2 minut od zalogowania. | System ma odpowiadać na podstawowe pytanie: ile wydano, ile zarobiono i jaki jest bilans. |
| Kontrola przekroczeń budżetu | Dla każdego budżetu miesięcznego system pokazuje status ok, warning lub exceeded oraz procent wykorzystania limitu. | Użytkownik otrzymuje sygnal ostrzegawczy zanim utraci kontrole nad limitem wydatków. |

## 1.3 Interesariusze

| Interesariusz | Potrzeba / interes |
| --- | --- |
| Użytkownik koncowy | Chce kontrolowac wydatki, budżety i trendy finansowe bez arkuszy kalkulacyjnych. |
| Prowadzący / oceniający projekt | Ocenia kompletność analizy, spójność architektury, jakość implementacji i demonstrację. |
| Autor / zespół projektowy | Potrzebuje czytelnego zakresu, harmonogramu, kryteriów akceptacji i planu testow. |
| Administrator techniczny / utrzymaniowiec | Odpowiada za konfiguracje Supabase, Vercel, zmienne środowiskowe i diagnostyke błędów. |

## 1.4 Szczególna wartość dla użytkowników końcowych

Centralne miejsce dla transakcji, kategorii, budżetów i porównań miesięcy zamiast rozproszonych notatek lub arkuszy.

Automatyczne generowanie wydatków cyklicznych ogranicza pomijanie stałych kosztów, np. abonamentów i rachunków.

Alerty budżetowe i wykresy kategorii pomagają szybko rozpoznać obszary nadmiernych wydatków.

Eksport CSV pozwala zachować kopię danych lub wykonać dodatkową analizę poza aplikacja.

## 1.5 Docelowa platforma technologiczna

| Platforma | Uzasadnienie wyboru |
| --- | --- |
| Responsywna aplikacja webowa | Użytkownik może korzystac z systemu na komputerze i telefonie bez instalowania aplikacji natywnej. Next.js App Router obsługuje widoki publiczne, autoryzowane dashboardy i serwerowe pobieranie danych. |
| Backend cloud: Supabase | Supabase dostarcza Auth, PostgreSQL i RLS, co skraca czas implementacji bez rezygnacji z relacyjnego modelu danych i kontroli dostępu. |
| Deploy cloud: Vercel | Vercel dobrze pasuje do aplikacji Next.js, automatyzuje build i pozwala łatwo udostępnić wersję demonstracyjna projektu. |

## 1.6 Zagrożenia i ograniczenia projektowe

| Ryzyko / ograniczenie | Wpływ | Ograniczenie ryzyka |
| --- | --- | --- |
| Błędna konfiguracja Supabase lub RLS | Ryzyko braku dostępu do danych albo naruszenia izolacji danych użytkowników. | Migracje SQL wlaczaja RLS dla tabel publicznych; test demo powinien użyć dwóch kont i sprawdzić separacje danych. |
| Zaleznosc od zewnętrznego API kursow walut | Brak aktualnego kursu może znieksztalcic wyswietlane wartości w walucie innej niz PLN. | Kod stosuje cache i fallback do ostatniej znanej wartości lub kursu 1. |
| Jakość danych wprowadzanych recznie | Niepelne lub zle kategorie obnizaja wartość analiz i porównań. | Formularze są walidowane schematami Zod, a domyslne kategorie są seedowane po rejestracji. |
| Ograniczony czas projektu zaliczeniowego | Nie wszystkie funkcje aplikacji finansowej, np. OCR paragonow, są realistyczne w zakresie projektu. | Zakres skupia sie na podstawowym cyklu: zapis danych, analiza, budżety, eksport i prezentacja. |

# 2. Zarys specyfikacji

## 2.1 Aktorzy systemu

| Aktor | Rola w systemie |
| --- | --- |
| Gosc niezalogowany | Oglada strone startowa, przechodzi do logowania lub rejestracji. |
| Użytkownik zalogowany | Zarzadza własnymi kategoriami, transakcjami, budżetami, wydatkami cyklicznymi, waluta i eksportem. |
| Supabase Auth | Zewnętrzny komponent uwierzytelnienia; zaklada sesje i identyfikuje użytkownika dla RLS. |
| Procesor wydatków cyklicznych | Wewnętrzny aktor systemowy uruchamiany w layoucie dashboardu, generujacy zalegle transakcje cykliczne. |
| Administrator techniczny | Konfiguruje zmienne środowiskowe, migracje, deploy i podstawowa diagnostyke. |

### 2.1.1 Diagram UML przypadkow uzycia

Diagram pokazuje podstawowe interakcje aktorów z systemem Budgetly: obsluge konta, zarzadzanie finansami, analityke, eksport oraz zależność od Supabase Auth.

Rysunek 1. Diagram UML przypadkow uzycia systemu Budgetly.

## 2.2 Obiekty dziedzinowe

| Obiekt | Najważniejsze atrybuty | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| Profile | user_id, display_name, currency_code | Ustawienia użytkownika i waluta prezentacji. |
| Category | name, color, icon, user_id | Klasyfikacja transakcji i budżetów. |
| Transaction | amount, type, date, category_id, description | Podstawowy zapis przychodu lub wydatku. |
| Budget | limit_amount, month, year, category_id | Limit wydatków ogólny lub dla kategorii. |
| RecurringExpense | amount, frequency, next_occurrence, is_active | Definicja powtarzalnego kosztu generowanego automatycznie. |
| DashboardData | summary, categoryBreakdown, recentTransactions | Zagregowany widok miesiąca dla panelu. |
| MonthComparisonResult | period1, period2, categories, difference | Porównanie wydatków miedzy dwoma miesiącami. |
| CsvTransactionRow | transaction_date, description, amount, type, category_name | Rekord eksportu danych do CSV. |

### 2.2.1 Diagram UML klas domenowych

Diagram klas opisuje najważniejsze encje dziedzinowe oraz relacje wynikajace bezposrednio ze schematu Supabase i serwisow aplikacji.

Rysunek 2. Diagram UML klas / model domeny Budgetly.

## 2.3 Kontekst systemu i główne powiązania

Diagram tekstowy: Gosc -> Rejestracja/Logowanie -> Supabase Auth -> Sesja; Użytkownik -> Next.js App Router -> Server Actions -> Services -> Supabase Client -> PostgreSQL/RLS; Dashboard -> Services -> Agregacje miesięczne; Procesor cykliczny -> RecurringExpense -> Transaction; Użytkownik -> Eksport CSV -> CsvTransactionRow.

| Powiązanie / czynnosc | Aktor | Obiekt / modul |
| --- | --- | --- |
| Rejestracja konta i utworzenie profilu | Gosc niezalogowany | Supabase Auth, Profile, seedDefaultCategories |
| Dodanie transakcji | Użytkownik zalogowany | Transaction, Category, transactionSchema |
| Obliczenie podsumowania miesiąca | Użytkownik zalogowany | DashboardData, Transaction |
| Kontrola budżetu | Użytkownik zalogowany | Budget, Transaction, getBudgetProgress |
| Wygenerowanie zaleglych kosztów | Procesor wydatków cyklicznych | RecurringExpense, Transaction |
| Eksport danych | Użytkownik zalogowany | CsvTransactionRow, generateTransactionsCsv |

## 2.4 Wymagania funkcjonalne

| ID | Wymaganie | Opis | Kryteria akceptacji |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Rejestracja, logowanie i wylogowanie | Użytkownik może utworzyc konto, zalogowac sie i zakonczyc sesje. | Poprawny email i haslo tworza konto lub sesje; trasy chronione przekierowuja niezalogowanego użytkownika do /login. |
| F2 | CRUD kategorii | Użytkownik może dodac, edytowac i usunac własne kategorie z kolorem oraz ikona. | Nazwa, kolor hex i ikona są walidowane; lista kategorii pokazuje tylko rekordy user_id aktualnego użytkownika. |
| F3 | CRUD transakcji i filtrowanie | Użytkownik zarzadza wydatkami i przychodami oraz filtruje je po dacie, kategorii i typie. | Kwota musi byc dodatnia, data poprawna, kategoria istnieje; filtry modyfikuja liste bez pokazywania cudzych danych. |
| F4 | Panel miesięczny | System pokazuje przychody, wydatki, saldo, liczbe transakcji, podzial kategorii i ostatnie transakcje. | Dane są liczone dla wybranego miesiąca i roku, a brak danych daje wartości zerowe i puste listy. |
| F5 | Budżetowanie | Użytkownik definiuje limit miesięczny ogólny lub dla kategorii. | System oblicza procent wykorzystania i status ok/warning/exceeded; duplikat budżetu dla tej samej kategorii i miesiąca jest blokowany. |
| F6 | Wydatki cykliczne | Użytkownik definiuje powtarzalne koszty tygodniowe, miesięczne lub roczne. | Aktywne rekordy z next_occurrence <= dzis generuja transakcje i przesuwaja nastepna date wystąpienia. |
| F7 | Porównanie miesięcy | Użytkownik wybiera dwa okresy i porównuje wydatki wedlug kategorii. | Wynik zawiera sumy okresow, różnice per kategoria oraz wykres slupkowy i tabele różnic. |
| F8 | Eksport CSV | Użytkownik pobiera transakcje do pliku CSV. | Plik zawiera naglowek Data, Opis, Kwota, Typ, Kategoria; wartości z przecinkami i cudzyslowami są escapowane. |
| F9 | Waluta prezentacji | Użytkownik wybiera walutę wyswietlania kwot. | Dozwolone są tylko wspierane kody walut; wartości są konwertowane z PLN przez cache kursow. |
| F10 | Tryb ciemny i responsywny layout | Interfejs dziala na telefonie i desktopie oraz wspiera dark mode. | Nawigacja dolna jest dostępna na mobile, sidebar na szerszych ekranach, a ustawienie motywu zmienia wyglad ekranow. |

## 2.5 Wymagania niefunkcjonalne

| ID | Wymaganie | Kryteria akceptacji |
| --- | --- | --- |
| NF1 | Bezpieczeństwo i izolacja danych | Kazda tabela publiczna ma wlaczone RLS; zapytania serwisowe filtrują po user_id; test demonstracyjny potwierdza brak dostępu do danych innego konta. |
| NF2 | Poprawność walidacji | Formularze odrzucaja niepoprawne UUID kategorii, kwoty <= 0, błędne daty, niepoprawne kolory hex i nieobslugiwane waluty. |
| NF3 | Użyteczność i responsywnosc | Główne ekrany są czytelne na szerokosciach ok. 375 px, 768 px i 1280 px; podstawowy przepływ dodania transakcji nie wymaga przejscia przez wiele ekranow. |
| NF4 | Utrzymywalnosc | Logika biznesowa jest w services, walidacja w lib/validations, a akcje serwerowe pelnia role kontrolerow; nowe moduly można testowac jednostkowo bez UI. |

# 3. Harmonogram i zespół - zarys

## 3.1 Ramowy harmonogram realizacji

| Etap | Zakres prac | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1. Analiza potrzeb | Okreslenie koncepcji, aktorów, obiektów, ryzyk i wymagań. | Zarys specyfikacji i zakres MVP. |
| 2. Projekt danych | Model relacyjny, migracje SQL, RLS, profile i waluta. | Schemat PostgreSQL w Supabase. |
| 3. Uwierzytelnienie i layout | Rejestracja, logowanie, middleware, dashboard layout, nawigacja. | Chronione trasy i sesja użytkownika. |
| 4. Moduly CRUD | Kategorie, transakcje, budżety, wydatki cykliczne. | Podstawowa funkcjonalność biznesowa. |
| 5. Analityka i eksport | Dashboard, porównanie miesięcy, wykresy, CSV, waluty. | Funkcje wspierajace decyzje użytkownika. |
| 6. Testy i stabilizacja | Testy walidacji, funkcji serwisowych, eksportu, walut; poprawki błędów. | Przechodzący zestaw testow i build. |
| 7. Dokumentacja i demonstracja | README, diagram bazy, checklista demo, niniejsza dokumentacja. | Material do oddania i scenariusz prezentacji. |

## 3.2 Przykladowy sklad zespołu projektowego

Projekt może byc realizowany indywidualnie, natomiast ponizszy sklad jest hipotetycznym podzialem rol wymaganym do planowania prac projektowych.

| Rola | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- |
| Analityk systemowy / Product Owner | Definicja problemu, celów, wymagań, kryteriów akceptacji i priorytetow demonstracji. |
| Projektant UX/UI | Projekt przepływów ekranow, responsywna nawigacja, czytelność formularzy, dark mode. |
| Frontend Developer | Implementacja widokow Next.js, komponentow React, formularzy i integracji z akcjami serwerowymi. |
| Backend / Database Developer | Migracje Supabase, RLS, serwisy domenowe, relacje i indeksy bazy danych. |
| QA / Tester | Scenariusze testowe, testy jednostkowe, walidacja formularzy, checklista demo i testy regresji. |
| DevOps / Dokumentalista | Konfiguracja Vercel, zmiennych środowiskowych, README, dokumentacja projektowa i instrukcje uruchomienia. |

# 4. Planowanie architektury, implementacji i testowania

## 4.1 Stos technologiczny

| Element stosu | Zastosowanie | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Next.js 16 App Router | Routing, layouty, strony publiczne i chronione. | Pozwala laczyc renderowanie serwerowe, Server Actions i strukture modulow aplikacji webowej. |
| React 19 + TypeScript | Komponenty UI i typowanie danych. | Zmniejsza ryzyko błędów kontraktow miedzy formularzami, serwisami i widokami. |
| Supabase Auth + PostgreSQL + RLS | Uwierzytelnienie, baza danych i izolacja rekordow. | Dostarcza gotowa autoryzacje oraz relacyjny model danych z politykami bezpieczenstwa. |
| Tailwind CSS 4 + shadcn/ui | Warstwa prezentacji i spójne komponenty. | Przyspiesza budowe responsywnego interfejsu w jezyku polskim. |
| Zod | Walidacja formularzy i filtrow. | Jednoznaczne kryteria poprawności danych wejściowych przed zapisem do bazy. |
| Recharts | Wykresy kategorii i porównania miesięcy. | Czytelna wizualizacja danych finansowych bez wlasnej implementacji chartingu. |
| Vitest | Automatyczne testy jednostkowe. | Szybka weryfikacja logiki serwisowej, walidacji, eksportu i formatowania walut. |
| Vercel | Build i publikacja aplikacji. | Naturalne środowisko deploy dla Next.js z obsługa zmiennych środowiskowych. |

## 4.2 Ogolna architektura aplikacji

Budgetly ma architekture modulowego monolitu webowego. Frontend i warstwa akcji serwerowych znajduja sie w jednej aplikacji Next.js, natomiast uwierzytelnienie, baza danych i polityki dostępu są realizowane przez Supabase. Taki wybór ogranicza narzut infrastrukturalny projektu zaliczeniowego, ale zachowuje jasny podzial odpowiedzialności.

Schemat warstw: Browser UI -> Next.js routes/layouts -> Server Actions -> Services -> Supabase client -> PostgreSQL + RLS. Middleware chroni trasy, a komponenty UI korzystaja z danych przygotowanych przez strony serwerowe i akcje.

Rysunek 3. Diagram UML komponentow aplikacji Budgetly.

| Komponent / modul | Odpowiedzialność |
| --- | --- |
| app/ | Trasy Next.js, layouty publiczne i dashboardowe, pobieranie danych dla stron. |
| components/ | Komponenty prezentacyjne i formularze: transakcje, budżety, kategorie, dashboard, ustawienia. |
| actions/ | Server Actions jako kontrolery: autoryzacja, walidacja wejścia, wywolanie serwisow i revalidatePath. |
| services/ | Logika biznesowa i zapytania: transakcje, budżety, cykliczne, porównania, eksport, waluty. |
| lib/validations/ | Schematy Zod dla formularzy i filtrow. |
| lib/supabase/ | Klient serwerowy, przegladarkowy, middleware i admin client dla dev. |
| supabase/migrations/ | Definicje tabel, enumow, indeksow, trigger profilu i polityk RLS. |
| tests (*.test.ts) | Testy jednostkowe logiki, walidacji, eksportu i formatowania pieniedzy. |

## 4.3 Wzorce projektowe

| Wzorzec | Przyklad w projekcie | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Layered Architecture / Service Layer | app -> actions -> services -> Supabase; np. transaction.actions.ts wywoluje transaction.service.ts. | Oddziela UI, kontrolery, logike biznesowa i persystencje. Ułatwia testowanie funkcji takich jak getBudgetStatus, buildCategoryComparison i generateTransactionsCsv. |
| Provider / Context | CurrencyProvider przekazuje walutę i kurs do komponentow dashboardu. | Zmniejsza duplikacje przekazywania ustawien waluty przez wiele poziomów komponentow i pozwala utrzymac spójny format kwot. |
| Middleware Guard | middleware.ts i lib/supabase/middleware.ts przekierowuja niezalogowanych z tras chronionych. | Centralizuje ochrone dostępu zamiast powielac sprawdzanie sesji w kazdym ekranie. |

## 4.4 Fragment warstwy implementacyjnej: baza danych

| Tabela / element | Kluczowe pola i ograniczenia | Relacje / uwagi |
| --- | --- | --- |
| auth.users | id, email, created_at | Tabela Supabase Auth; źródło tozsamosci użytkownika. |
| profiles | user_id UNIQUE, display_name, currency_code CHECK | 1:1 z auth.users; trigger handle_new_user tworzy profil. |
| categories | user_id, name, color, icon | 1:N z users; FK do transactions, budgets i recurring_expenses. |
| transactions | amount CHECK > 0, type enum, date, category_id | Podstawowy zapis operacji; indeksy po user_id, dacie i kategorii. |
| budgets | limit_amount CHECK > 0, month 1-12, year >= 2020 | Limit ogólny lub kategorii; UNIQUE(user_id, category_id, month, year). |
| recurring_expenses | frequency enum, next_occurrence, is_active | Źródło automatycznie generowanych transakcji. |
| transaction_type | expense, income | Enum ograniczajacy typ transakcji. |
| frequency_type | weekly, monthly, yearly | Enum ograniczajacy częstotliwość kosztów cyklicznych. |
| RLS policies | SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE z auth.uid() = user_id | Izolacja danych miedzy kontami użytkowników. |

### 4.4.1 Diagram UML sekwencji dla dodania transakcji

Sekwencja pokazuje reprezentatywny przepływ implementacyjny: formularz po stronie UI przekazuje dane do Server Action, walidacja Zod poprzedza wywolanie serwisu, a zapis konczy sie operacja INSERT w PostgreSQL z kontrola RLS.

Rysunek 4. Diagram UML sekwencji: dodanie transakcji.

## 4.5 Organizacja pracy zespołu developerskiego

| Element organizacji | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Podzial wedlug warstw i modulow | Struktura app/actions/services/lib/supabase pozwala równolegle pracować nad UI, logika biznesowa i baza danych bez mieszania odpowiedzialności. |
| Migracje bazy jako artefakty projektu | Zmiany schematu są odtwarzalne i można je uruchomić kolejno w Supabase SQL Editor. |
| Definition of Done dla funkcji | Funkcja jest gotowa, gdy ma walidacje danych, obsluge błędów, test lub scenariusz manualny oraz wpis w checkliscie demo. |
| Kontrola jakości przed oddaniem | Przed demonstracja uruchamiane są npm test, npm run build oraz manualny przejście przez najważniejsze ekrany. |

## 4.6 Plan testowania

| Technika | Sposob testowania | Znaczenie w procesie |
| --- | --- | --- |
| Testy jednostkowe logiki biznesowej | Automatyczne, Vitest; m.in. getBudgetStatus, calculateNextOccurrence, buildCategoryComparison. | Chronia reguly domenowe przed regresja podczas zmian w UI lub bazie. |
| Testy walidacji schematow | Automatyczne, Vitest + Zod; transakcje, kategorie, auth, waluty. | Zapewniaja, ze system odrzuca niepoprawne dane zanim trafią do bazy. |
| Testy eksportu i formatowania | Automatyczne, Vitest; CSV escaping i formatowanie/konwersja walut. | Minimalizuja ryzyko błędnych plikow eksportu i kwot prezentowanych użytkownikowi. |
| Testy integracyjne manualne z Supabase | Manualne; rejestracja, logowanie, CRUD, RLS, migracje i seed danych demo. | Sprawdzaja przepływ przez realne uslugi chmurowe i konfiguracje środowiska. |
| Testy responsywnosci i UX | Manualne; szerokosci ok. 375 px, 768 px, 1280 px oraz dark mode. | Weryfikuja, czy aplikacja jest używalna na telefonie i desktopie. |
| Build produkcyjny | Automatyczne polecenie npm run build. | Potwierdza zgodnosc kodu z kompilacja Next.js i gotowosc do deployu. |

# 5. Plan demonstracji

Punktacja za demonstrację jest przyznawana podczas prezentacji, dlatego dokument zawiera proponowany scenariusz pokazu oraz miejsca, w których nalezy omowic elementy analizy i projektu.

Pokaz strony startowej i wyjasnienie celu Budgetly.

Rejestracja lub logowanie oraz omowienie Supabase Auth i chronionych tras.

Dodanie kategorii i transakcji, pokaz walidacji formularzy.

Panel miesięczny: saldo, wydatki, przychody, wykres kategorii i ostatnie transakcje.

Budżet miesięczny: ustawienie limitu, status warning/exceeded i alert.

Wydatki cykliczne: definicja kosztu i omowienie automatycznego generowania.

Porównanie dwóch miesięcy oraz eksport CSV.

Krotkie omowienie architektury: app/actions/services/Supabase/RLS.

Podsumowanie testow, README, diagramu bazy i checklisty demo.

# 6. Macierz spełnienia kryteriów oceniania

| Kryterium z PDF | Miejsce w dokumencie | Status |
| --- | --- | --- |
| 1a. Krótki opis koncepcji projektu | 1.1 | Uwzględniono |
| 1b. Co najmniej dwa mierzalne cele | 1.2 | 3 cele |
| 1c. Co najmniej dwóch interesariuszy | 1.3 | 4 interesariuszy |
| 1d. Co najmniej dwie wartości dla użytkowników | 1.4 | 4 przyklady |
| 1e. Platforma technologiczna z uzasadnieniem | 1.5 | 3 platformy/warstwy |
| 1f. Co najmniej dwa ryzyka/ograniczenia | 1.6 | 4 ryzyka |
| 2a. Aktorzy systemu | 2.1 | 5 aktorów |
| 2b. Obiekty systemu | 2.2 | 8 obiektów |
| 2c. Czynnosci i powiązania | 2.1.1, 2.3 | Diagram UML przypadkow uzycia + 6 powiązań |
| 2d. Co najmniej 7 wymagań funkcjonalnych z akceptacja | 2.4 | 10 wymagań |
| 2e. Co najmniej 2 wymagania niefunkcjonalne z akceptacja | 2.5 | 4 wymagania |
| 3a. Harmonogram min. 5 wpisow | 3.1 | 7 etapow |
| 3b. Sklad zespołu i odpowiedzialności | 3.2 | 6 rol |
| 4a. Stos technologiczny z uzasadnieniem | 4.1 | 8 elementow |
| 4b. Architektura i moduly | 4.2 | Diagram UML komponentow + 8 modulow |
| 4c. Wzorzec projektowy z uzasadnieniem | 4.3 | 3 wzorce |
| 4d. Warstwa implementacyjna / baza danych | 2.2.1, 4.4, 4.4.1 | Diagram klas, diagram sekwencji i 9 elementow |
| 4e. Organizacja pracy zespołu developerskiego | 4.5 | 4 elementy |
| 4f. Co najmniej 3 techniki testowe | 4.6 | 6 technik |
| 5. Demonstracja z omowieniem | 5 | Scenariusz 9 krokow |